IMPRO × Сибирь Девелопмент

Модель стратегического партнёрства

Мандат · экономика · мягкий путь к одобрению · 05.08.2026

## 2. Формулировка мандата (как говорить)

IMPRO отвечает за единый маркетингово–IT–коммерческий контур запуска ЖК «Талай»: стратегия и язык рынка, аналитика и тренды, архитектура цифрового контура, координация подрядчиков и агентского канала, еженедельный прогноз к цели 300 млн ₽ — внутри команды Сибирь Девелопмент, с правом останавливать токсичные формулировки и размытие приоритетов.

Четыре рычага, без которых роль не работает:

| Рычаг | Содержание |
| --- | --- |
| Стратегия | Канон «город-ворота», запреты, приоритеты сегментов |
| Данные | Поля брони, метки источников, дашборд, разбор отказов |
| Канал | Аккредитация агентств, обучение, лот-лист, контроль витрин |
| Подряд | Одна точка постановки задач медиа / SMM / наружке / части IT |

## 3. Как получить контроль (последовательность)

Зайти через риск, не через прайс.

План 300 млн ломается не «креативом», а каскадом: 25 броней к 30.09 → ипотека 45 дней → чужие обещания 13–18% → отдел из ~5 человек → хаос посредников.

Просить роль на 90 дней, не контракт «навсегда».

«Держатель контура на квартал запуска»: приоритеты, подрядчики, пилот агентств, аналитика, язык. Медиабюджет и комиссии агентств — за застройщиком.

Закрепить артефакты власти (иначе контроля не будет):

еженедельный коммерческий штаб (повестку ведёт IMPRO);

реестр формулировок (без согласования — не в эфир);

shortlist агентств (без аккредитации — нет лот-листа);

единый бриф подрядчикам через IMPRO;

доступ к учёту сделок и записи звонков по этапам воронки.

База 250–350 тыс. = мозг и координация, не полный «запуск под ключ».

Тяжёлое исполнение — в доборы.

Через 60–90 дней — апсейл по факту работы контура (рост базы или стабильные доборы).

## 4. Что входит в абонентку 250–350 тыс. ₽/мес (ядро)

| Блок | Содержание |
| --- | --- |
| Стратегия контура | Позиция, запреты, приоритеты сегментов, правки по рынку |
| Аналитика и тренды | Еженедельный срез воронки, отказов, конкурентов, сигналов рынка → 1–2 вывода для решений |
| Коммерческий контур | Прогноз к 300 млн, гейты 25 / 42 / 54 брони, повестка штаба |
| Контроль агентств | Пилот 2–3, регламент, обучение скрипту, контроль витрин (не замена отдела продаж) |
| Координация подрядчиков | Брифы, приёмка, приоритеты; закупка медиа — за клиентом |
| IT-архитектура (лёгкая) | Поля учёта, этапы, технические задания; не бесконечная разработка внутри базы |
| Риск-рамка | Право останавливать гарантии доходности и курортный язык |

Не обещать в базе: полный рекламный закуп «под ключ», весь продакшн, полный разбор всех звонков без лимита часов, тяжёлую разработку, гарантию 32 договоров долевого участия.

## 5. Ежемесячный добор 150–350 тыс. ₽ (меню)

| Добор | Когда включать | Ориентир |
| --- | --- | --- |
| Ведение рекламных кабинетов / офис продвижения | Есть медиабюджет | 80–150 тыс. |
| Разбор звонков + правка скриптов | Отдел уже звонит | 40–80 тыс. |
| Продакшн / контент / бриф и приёмка наружки | Нужен объём креатива | 40–120 тыс. |
| IT-спринты (бронь, калькулятор, кабинет) | Есть бэклог | 60–150 тыс. |
| Расширение агентского канала / Сибирь | Локальный пилот стабилен | 40–80 тыс. |
| Сравнение управляющих компаний + материалы для инвестора | До выбора оператора | 40–70 тыс. |
| Спринт соцслушания | Всплеск возражений | 30–50 тыс. |

Логика для клиента: база = управление и ответственность; добор = руки под задачу месяца. Частый суммарный чек месяца — 400–700 тыс., но вход — 250–350 тыс.

## 6. Оплата процентом от договора долевого участия

### Вердикт

Как основную оплату — нет. Как узкий бонус сверху абонентки — допустимо.

### Почему нельзя строить модель на % с каждого договора

спор «чей клиент» (отдел продаж / агентство / реклама / самотёк);

давление на скидки и на бронь любой ценой;

риск токсичных обещаний доходности;

споры при рассрочках, расторжениях, эскроу;

для основателя «% со всего объёма» выглядит неоправданно дорого за координацию.

### Безопасные модели upside

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| Предпочтительно | Абонентка 250–350 тыс. + доборы; квартальный бонус фиксированной суммой за гейты (25/42/54 брони, конверсия ≥60%) |
| Допустимо | + 0,3–0,7% только от договоров, прошедших через аккредитованный агентский канал / метку IMPRO, после регистрации и без срыва брони |
| Нельзя | Процент со всех договоров проекта «за стратегию» без атрибуции |

Практичный гибрид:

База ~300 тыс. ₽/мес

+ доборы по меню

+ квартальный бонус 150–400 тыс. за гейты

или 0,5% только с договоров канала пилотных агентств под регламентом IMPRO

## 7. Какие инициативы закрепить за IMPRO как за стратегическим партнёром

### В ядро мандата (обязательно)

канон «город-ворота» и реестр запрещённых формулировок;

поля учёта брони и метки источников;

пилот и регламент 2–3 агентств, контроль витрин;

канон коммуникации доходности (~4–7,5% как сценарий, не гарантия);

еженедельный прогноз к 300 млн и ритм штаба;

координация подрядчиков;

мониторинг конкурентов и трендов;

карта контура запуска и гейты 30.09 / 31.10 / 30.11.

### Совместно с застройщиком (IMPRO — архитектура, СД — владелец)

ипотечный контур 45 дней;

юридическая рамка рекламы до разрешения на строительство;

медиабюджет;

сайт и бронь (ТЗ и приёмка — IMPRO; исполнение — добор/подряд).

### Не забирать в базу

весь рекламный закуп;

весь контент-завод;

массовая аккредитация всех частных риэлторов;

обещание «32 договора под ключ».

## 8. Путь к одобрению: как сдвинуть мысль к стратегическому партнёрству

Ниже — рабочая схема: как документами сподвигнуть на решение, а не «продать пакет».

### 8.1. Принцип

Не начинать с цены. Начинать с разрыва: «система запуска не собрана» → «нужен держатель контура» → «вот роль на 90 дней» → «вот экономика 250–350 + доборы».

Документы играют разные роли:

| Документ | Роль в убеждении |
| --- | --- |
| Научное исследование | Статус экспертизы, доверие к методу |
| Прикладная записка (факты + рекомендации) | Повестка разбора и список решений |
| Этот документ (мандат) | Внутренняя упаковка IMPRO → короткая версия основателю |
| Карта инициатив / топ-12 | «Вот работы, которые уже названы — их должен кто-то держать» |

### 8.2. Сценарий встречи (45–60 минут) — мягкий

Минуты 0–15. Факты. Вестись по прикладной записке v1.1, часть I. Без продажи. Цель — согласие с рамкой рынка.

Минуты 15–30. Приоритетные работы — очень аккуратно. Не «вам нужен держатель контура», а:

Из вашего плана запуска и этих фактов следует короткий список работ до пресейла. Их полезно не оставить между отделами.

Показать минимум из семи пунктов записки (язык, юррамка, учёт, скрипты, пилот АН, ипотека 45 дней, прогноз к 25 броням). Тон: очередность работ под гейты, не объём «пакета услуг».

Минуты 30–45. Контур на 90 дней.

IMPRO уже в связке с СД. На период запуска логично аккуратно расширить роль: стратегия языка, аналитика, учёт, пилот агентств, координация подрядчиков — рядом с вашей командой.

База 250–350 тыс. как развитие текущего мандата.

Дополнительные руки — по задаче месяца.

Успех удобнее связать с гейтами, не с процентом со всех договоров.

Минуты 45–60. Фиксация. Короткий протокол: согласны ли усилить контур на 90 дней; коридор базы; дата штаба; доступы; зачёт аналитики в первый месяц. Без жёсткого допроса «кто у вас за это отвечает».

### 8.3. Приёмы, которые сдвигают решение

Сначала факты — согласие с рамкой без разговора о деньгах.

Инициативы очень аккуратно — как очередность работ из их плана, не как «купите пакет».

Зачёт исследования — часть входа уже сделана.

Узкий вход — 90 дней и 250–350 тыс., развитие текущего мандата.

Разделить бюджеты — медиа и комиссии агентств отдельно.

Один лист основателю после мягкого «да» маркетинга: роль · 90 дней · база · доборы · что не обещаем.

### 8.4. Чего не делать на встрече

не начинать с цены абонентки;

не ставить клиента в угол вопросом «а кто у вас за это отвечает?»;

не обещать 32 договора «под ключ»;

не предлагать % со всех ДДУ как основу;

не вываливать 50 инициатив;

не спорить с меморандумом — опираться на него и усиливать.

### 8.5. Критерий «одобрение получено»

Считается успехом, если в протоколе есть хотя бы:

роль IMPRO как держателя контура на 90 дней — да;

база в диапазоне 250–350 тыс. — согласована к выносу основателю / утверждена;

пилот агентств и реестр формулировок — под контролем IMPRO;

еженедельный штаб с повесткой IMPRO — назначен.

## 9. Одностраничник для основателя (текст)

Роль. IMPRO — стратегический партнёр по маркетингово–IT–коммерческому контуру запуска «Талай» на 90 дней.

Зачем. Цель ≥300 млн ₽ договоров к 31.12.2026 при отделе ~5 человек не закрывается поисковым продвижением и разовыми подрядчиками. Нужна одна точка: язык, данные, агентства, подряд, прогноз.

Что делаем. Стратегия и запреты формулировок; аналитика и тренды; архитектура учёта; пилот 2–3 агентства; координация подрядчиков; еженедельный штаб к гейтам 25 / 42 / 54 брони.

Что не делаем. Не гарантируем сделки «под ключ». Не обещаем доходность покупателям. Медиабюджет и комиссии агентств — отдельные строки застройщика.

Экономика. Абонентка 250–350 тыс. ₽/мес + доборы 150–350 тыс. по задаче месяца. Успех — бонус за гейты или узкий % только с атрибутируемого агентского канала (по желанию). Зачёт уже выполненной аналитики — в первый месяц.

Решение. Утвердить роль на 90 дней · базу · дату штаба · доступ к учёту.

## 10. Следующие шаги IMPRO (внутренние)

Согласовать внутри IMPRO коридор базы (250 / 300 / 350) и лимит доборов на сентябрь.

Подготовить одностраничник основателю (§9) на бланке.

На разборе вестись по прикладной записке; этот документ — шпаргалка переговорщика.

После «да» от маркетинга — письмо-протокол роли на 90 дней в тот же день.

Не смешивать в одном письме прайс и исследование: сначала рамка и роль, затем экономика.

Конец документа. Использование: внутренний контур IMPRO; §9 — можно выносить клиенту после адаптации.